金湾区航空新城并宏大厦市政配套工程机械服务

采购文件

采购人：珠海金港市政建设有限公司

2024年 10月

采购需求书

一、项目概况

1.项目概况：金湾区航空新城并宏大厦市政配套工程位于金湾区，项目设计起点起于实践路终点，终点接现状德城路交叉口，道路设计长度296.774m，施工长度约150m，规划道路等级为城市次干路，设计断面宽度为24m，双向两车道，设计时速30km/h。

2.项目名称：金湾区航空新城并宏大厦市政配套工程机械服务

3.采购人（需求单位）：珠海金港市政建设有限公司

二、服务内容

清表、路基开挖、路基回填土、拆除水泥路面、基层回填等机械服务。

三、服务期限

自合同签订之日起，至工程竣工验收之日止。

四、承包方式

本合同采用固定单价承包模式。合同价款包括但不限于：全部机械使用费、人工费、电费、燃油费等，其中包括折旧费、大修理费、经常维修费、替换设备工具及附具费、润滑及擦拭材料费、安装拆卸及辅助设施费、机械进出场费用、驾驶人员的基本工资及奖金、动力费、燃料费以及施工机械的养路费、保险费、管理费、利润、税金、风险等为完成本报价项下工作所发生的所有费用，除非双方另有约定，甲方无须另外支付其他任何费用。

2、单价包干原则

甲方有权按施工图纸及项目现场实际需要，单方书面要求增减工程量，无论工程量增或减，其单价以本合同采购清单为准，并按实际发生的使用量结算。

五、履行方式

1、服务期限：自合同签订之日起，至工程竣工验收之日止，实际开工时间以甲方通知为准。

2、本合同签订之日，设备进场。乙方须充分考虑路程花费时间，确保于合同约定时限内到达并提供服务。机械设备进场安装完毕，经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由有关单位验收合格方可启用；甲方通知乙方机械设备停止使用，并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用日。乙方应按照甲方指定品牌、型号等进场服务。

3、乙方应按约定时间或甲方通知的时间，至甲方指定地点提供服务。路途风险由乙方承担。

六、支付方式

按季度支付，甲方接到付款申请后，根据实际机械服务情况进行审核，经甲方审核后按实际完成台班数量的100%向乙方支付上季度服务费。

投标须知

一、投标报价要求

1、投标人所报价格应包括完成本项目所需的一切费用，包含但不限于人工费、运费、差旅费、管理费、加班费、利润、税金等，以及采购文件及合同约定应当由成交人承担的风险因素等全部费用。

2、报价上限：含税价格¥149098.48元（人民币壹拾肆万玖仟零玖拾捌圆肆角捌分），除税价格136787.60（人民币壹拾叁万陆仟柒佰捌拾柒圆陆角整），超过报价上限按无效投标处理。

二、评标办法及定标方式

（一）本项目采用   最低价成交法（除税价）   ，具体流程如下：

1.评标委员会首先根据采购文件要求对投标文件进行资格和符合性审查，只有通过了资格和符合性审查的有效投标人才能进入下一个评审环节。

2.最低价评标办法定标规则：有效投标报价最低的投标人为第一中标候选人。

3.若两个及以上投标人投标报价与中标价相等，采用随机摇号按照大号在前确定中标候选人排列顺序。

（二）由于成交人放弃成交或由于成交人原因被废除成交的，采购人将按照下列方式之一处理：

1.按照成交候选人排列顺序依次选择排列第二、第三的成交候选人作为成交人，以新成交人的投标报价为成交价。

2.重新组织采购。

3.重新确定成交人的成交价格高于原成交价格的，高于原成交价格的部分视为成交人违约给采购人造成的损失，采购人可以要求成交人予以赔偿。

三、投标无效情形

如投标文件出现以下情形，按无效投标文件处理：

1.投标文件未按采购文件规定的时间或者未送达指定地点的。

2.投标文件未按采购文件要求密封、标记的。

3.投标文件未按采购文件的相关规定加盖公章。

4.法定代表人或其授权委托人未按采购文件规定签章。

5.投标文件未按照采购文件规定的内容或格式编制，或投标文件份数不足，或主要内容不够完整或关键字迹无法辨认。

6.投标人不满足资格要求或资格证明文件不全。

7.投标报价超过项目预算总价或报价上限的。

8.投标文件不满足本项目实质性的商务或技术条款。

9.投标文件中存在采购人不能接受的条件或提供虚假文件。

10.投标文件中存在法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的情形。

四、投标文件要求

（一）投标文件至少包括以下内容：

1.报价汇总表（格式详见附件，须加盖投标人公章）。

2.报价明细表（格式详见附件，须加盖投标人公章）。

3.法定代表人身份证（格式详见附件，须加盖投标人公章，个体户提供经营者身份证复印件加盖公章）。

4.授权委托委托书（格式详见附件，须加盖投标人公章）

5.营业执照（复印件并加盖投标人公章）。

（二）投标有效期：90天，自本项目投标截止之日起计算。

（三）投标文件份数：

（1）投标文件一份，投标文件尽量不装订成册（便于扫描）。

（2）投标文件应密封包装，包装封面应按投标文件格式要求并加盖投标人公章（骑缝章）。

附件1响应文件包装封面

年    月    日     时    分之前不得开启。

项目名称：

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：                         办公电话：

移动电话：                       传    真：

附件2投标文件格式：标书封面

（正本/副本)

投标文件

项目名称：

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：                         办公电话：

移动电话：                       传    真：

附件3 报价汇总表

报价汇总表

| 报价项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 （盖章） |  |  |  |  |
| 总报价 （含税） | 大写： 小写： |  | 税率 | % |
|  |  |  | 发票类型 | 增值税专用发票 |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 联系地址 |  |  |  |  |
| 报价日期 | 年 月 日 |  |  |  |

注：

1.投标人所报价格应包括完成本项目所需的一切费用，包含但不限于全部机械使用费、人工费、电费、燃油费等，其中包括折旧费、大修理费、经常维修费、替换设备工具及附具费、润滑及擦拭材料费、安装拆卸及辅助设施费、机械进出场费用、驾驶人员的基本工资及奖金、动力费、燃料费以及施工机械的养路费、保险费、管理费、利润、税金、风险等投标人为完成本项目所包括的全部内容的所有费用，招标人无须另外支付其他任何费用。

2. 报价人需按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3. 所有价格需保留小数点后两位。

附件4 报价明细表

| 机械服务清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：金湾区航空新城并宏大厦市政配套工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 | 除税合价 |
|  | 道路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 清表 | 1、名称：清表 2、厚度:30cm 3、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | m2 | 2797 |  |  |
| 2 | 路基开挖 | 1、名称：路基开挖 2、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | m3 | 431.44 |  |  |
| 3 | 路基回填土 | 1、名称：路基回填土 2、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | m3 | 2141.62 |  |  |
| 4 | 拆除水泥路面 | 1、名称：拆除水泥路面 2、运距：综合考虑 3、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | m2 | 1188 |  |  |
| 5 | 3.5MPa水泥稳定碎石 | 1、厚度：30cm 2、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | m2 | 2700 |  |  |
| 6 | 2.5MPa水泥稳定碎石 | 1、厚度：16cm 2、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | m2 | 2816 |  |  |
| 7 | 中粗砂垫层 | 1、厚度：2cm 2、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | m2 | 822 |  |  |
| 8 | 级配碎石 | 1、厚度：10cm 2、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | m3 | 120.27 |  |  |
|  | 给排水 |  |  |  |  |  |
| 9 | 开挖沟槽土方 | 1、名称:开挖沟槽土方 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1756.88 |  |  |
| 10 | 回填石屑 | 1、名称:石屑垫层 2、厚度：200mm 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1019.2 |  |  |
| 11 | 回填土 | 1、名称:回填土（利用方） 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 640.41 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 税率 |  |  | 9% |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人所报价格应包括完成本项目所需的一切费用，包含但不限于全部机械使用费、人工费、电费、燃油费等，其中包括折旧费、大修理费、经常维修费、替换设备工具及附具费、润滑及擦拭材料费、安装拆卸及辅助设施费、机械进出场费用、驾驶人员的基本工资及奖金、动力费、燃料费以及施工机械的养路费、保险费、管理费、利润、税金、风险等投标人为完成本项目所包括的全部内容的所有费用，招标人无须另外支付其他任何费用。

2. 报价人需按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3. 所有价格需保留小数点后两位。

营业执照

法定代表人身份证明

（法定代表人姓名）系（投标人名称）法定代表人。

特此证明。

粘贴法定代表人身份证正反两面（护照）彩色复印件

法定代表人授权委托书

本人（法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（被授权委托人姓名）代表本人负责（项目名称）的投标活动，处理与之相关的事务，包括：获取相关文件、材料，提出相关问题，参加相关会议，签署、递交、撤回、修改、澄清、说明、补正投标文件。

委托期限自[       ]年[   ]月[   ]日起至[       ]年[   ]月[   ]日止（不得短于投标有效期）。

被授权委托人无转委托权。

被授权委托人在以上期限之内从事授权范围之内的相关活动引起的一切法律责任均由投标人承担。

附件：法定代表人身份证明

粘贴被授权委托人身份证正反两面（护照）彩色复印件